ДОГОВОР №_____

г. Москва                                         «   » ________________ 2018 г.

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

1.1. Индивидуальный предприниматель Куканов Александр Александрович, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и ____________________________________________________________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется в установленный договором срок по заданию Заказчика выполнить в помещении Заказчика, находящегося по адресу: _______________________________________________________________________________, (далее объект) своими силами, средствами и материалами ремонтно-строительные работы по устройству стяжки пола, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором стоимость работ.

2.2. Объем работ (площадь стяжки пола) составляет______   квадратных метров, высота стяжки составляет ____ миллиметров;

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет _________________ ____   (                                                                ) рублей.

3.2. Оплата по Договору производится Заказчиком в рублях РФ и осуществляется в два этапа: до начала работ Заказчик вносит предоплату в размере 50% от общей стоимости работ по настоящему договору, а после принятия Заказчиком результата выполненных работ, что подтверждается подписанием обеими сторонами акта, в течении 24 часов Заказчик вносит оставшуюся сумму, если иное не предусмотрено Договором.

3.3 Если для выравнивания потребуется дополнительное увеличение высоты стяжки от высоты, указанной в п. 2.2. настоящего договора, то в таком случае каждый последующий сантиметр высоты стяжки оценивается дополнительно в размере 40 руб. за 1 м2

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Договор вступает в силу с момента внесения предоплаты и действует до полного выполнения сторонами своих обязанностей.
 	4.2. Исполнитель обязуется начать работы на объекте Заказчика «    » ________ 2018 г. и закончить работы не  позднее «    » ________ 2018 г.

4.3. В зимнее время года сроки проведения работ могут быть перенесены.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

5.1. По окончании работ Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности выполненных работ согласно данного Договора по контактному номеру телефона Заказчика, указанному в Договоре.

5.2. Заказчик обязуется с момента уведомления его Исполнителем об окончании работ, принять данные работы в течении 1 дня с момента уведомления.

5.3. Сдача результата работ Исполнителем и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. В случае отсутствия Заказчика либо его представителя на момент сдачи работ, либо в случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки, работы считаются принятыми автоматически, о чем делается соответствующая запись в акте сдачи-приемки.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Исполнитель обязуется:

6.1.1. Выполнить все необходимые замеры по месту изготовления стяжки пола с учетом требований и пожеланий Заказчика.

6.1.2. Произвести работы по укладке стяжки пола в соответствии с требованиями действующих нормативов, сдать работу в установленном Договором порядке. Работы по укладке стяжки пола на объектах, площадь которых не превышает 300 м2, производятся при температуре, не ниже – 10 градусов Цельсия до 10 этажа, не ниже – 5 градусов выше 10 этажа; от 300 м2 не ниже – 15 градусов Цельсия.

6.1.3. Поставить все необходимые для выполнения работ материалы, строительную технику.

6.1.4. Произвести уборку остатков песка на территории объекта, при наличии на объекте мусорного контейнера в радиусе 30 метров от места размещения пневмонагнетателя.

6.1.5. Произвести подъем затирочной машины, шлангов для подачи раствора, а также иных расходных материалов своими силами на объект Заказчика при наличии работающего лифта. В случае, если на объекте Заказчика лифт не работает или отсутствует, подъем/спуск вышеуказанных материалов составляет 200 рублей за один этаж.

6.1.6. По желанию Заказчика, для придания стяжке эластичности и прочности, Исполнитель при производстве стяжки может использовать пластификаторы добавки. Стоимость 5 литров пластификаторной добавки составляет 1 500 рублей.

6.1.7.  Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. Произвести оплату по Договору в размере, в сроки и в порядке, определенным п.3. настоящего Договора.

6.2.2. Обеспечить доступ персоналу Исполнителя на объект.

6.2.3. Обеспечить беспрепятственный подъезд к месту проведения работ, а также беспрепятственный выезд с территории объекта.

6.2.4. Обеспечить на объекте температуру не ниже +5 градусов Цельсия на время проведения работ, а также в течение 7 дней с момента окончания работ.

6.2.5. В случае невозможности выполнения Исполнителем п.6.1.4., Заказчик своими силами и средствами обязуется произвести уборку остатков песка на территории объекта.

6.2.6. Обеспечить доступ к электричеству (220 V).

6.2.7. Обеспечить Исполнителя необходимым количеством воды для проведения работ и бесперебойную подачу в период проведения работ.

6.2.8. Обеспечить сохранность оборудования, инструмента на срок проведения работ.

6.2.9. Не производить изменений объекта после проведения замера.

6.2.10. Принять выполненные работы путем подписания акта сдачи-приемки.

6.2.11. Не подвергать стяжку пола пешеходной нагрузке в течение суток с момента окончания работ.

6.2.12.  Не подвергать стяжку пола нагрузкам свыше 100 килограммов, а также исключить строительные работы, складирование строительных материалов в течение 3-х суток с момента окончания работ.

6.2.13. Не открывать на объекте окна, а также избегать сквозняков в течении 2-х недель с момента окончания работ.

6.2.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Данный Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон.

7.2. В случае одностороннего расторжения Исполнителем, он полностью возвращает Заказчику внесенную им сумму.

7.3. В случае одностороннего расторжения Договора Заказчиком до начала проведения работ, Исполнитель возвращает Заказчику 90% от внесенного им платежа.

7.4 В случае невыполнения Заказчиком п.6.2., сроки, указанные в п.4. могут быть сдвинуты.

7.5. За просрочку даты исполнения заказа свыше 5 дней Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 1 % от внесенной Заказчиком суммы за каждый день просрочки.

7.6. За просрочку внесения доплаты п.3.2. Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

7.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

7.8. Стороны будут стремиться разрешать все спорные вопросы, возникшие в ходе реализации настоящего Договора, путем переговоров. В случае не достижения взаимоприемлемого решения спора, стороны будут разрешать эти вопросы в установленном порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Исполнитель дает гарантию на проведенные им работы в течении 2 лет.

8.2. Исполнитель не несет ответственность за повреждение выполненной им стяжки пола вследствие внешнего либо внутреннего механического воздействия, неправильной эксплуатации, в случае не выполнения п.6.2.10., п.6.2.11., п.6.2.12., либо вследствие пожара, наводнения, либо вследствие форс-мажорных обстоятельств.

8.3. Обязательным условием выполнения гарантийного обязательства является наличие у Заказчика настоящего договора и акта, подтверждающих выполнение Договора.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Персональные данные (Информация), предоставленные Заказчиком для заключения и исполнения настоящего Договора, являются конфиденциальными. Исполнитель обязуется не передавать и не распространять персональные данные Заказчика без его согласия.

9.2. Разглашением Информации является действие или бездействие, в результате которых Информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьему лицу.

9.3. Исполнитель обязан принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного разглашения Информации.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем влекущая за собой новые обязанности, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору. Все дополнения и изменения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

| Заказчик ФИО:_____________________________________________________________________ паспорт серия _______№ _____________ выдан: _____________________________________ проживающий/зарегистрированный___________________________________________ контактный телефон: ________________ Подпись/печать: _____________________ Дата: «___» 2018г | Исполнитель Индивидуальный предприниматель Куканов Александр Александрович, 121471, г. Москва, Можайское шоссе, офис 25 ОГРНИП 317774600325230 ИНН 772792115330 Расчетный счет ___________________ Корр. счет ________________________ БИК ____________ _________________________________ _________________________________ Подпись/печать: ___________________ Дата: «___» 2018г |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Договору №	от

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛУСУХОЙ СТЯЖКИ ПОЛА НА ОБЪЕКТЕ:

С поверхности бетонного основания убирается мусор, срубаются крупные наросты бетона, срезается арматура. На поверхности не должно оставаться предметов, об которые, можно порвать полиэтиленовую пленку.

Для исключения абсорбирования воды бетонным основанием из раствора, на поверхностях перекрытий расстилается полиэтиленовая пленка 100 мк. или слой от 4 до 10 мм. из вспененного полиэтилена (изолон, стенофон если акустическая изоляция предусмотренная проектом). По окончании этого этапа подписывается Акт освидетельствования скрытых работ на бланке, предоставленном Заказчиком.

По периметру помещений на глубину стяжки устанавливается демпферная лента – вспененный полиэтилен, толщиной 5 мм. Колонны, трубы, короба, а также другие открытые конструкции, соприкасающиеся с выполняемой конструкцией пола, изолируются от нее демпферной лентой.

Производство стяжки из цементно-песчаного раствора:

Приготовление раствора полусухим методом производится непосредственно на строительной площадке. Производство смеси происходит по следующему алгоритму: Привезенный мытый карьерный или речной песок (модуль крупности = 2,0-2,2; 2,2-2,5; фракция до 5 мм.) дополнительно просеивается и дозируется в резервуар смесителя. Туда же дозируется и мешок цемента, вода и фиброволокно (при использовании стальной сетки для армирования стяжки, фиброволокно может не добавляться) - происходит перемешивание. При правильной загрузке резервуара процесс смешивания заканчивается при добавке последних компонентов, смесь становится гомогенной. Производиться заполнение резервуара следующим образом: 1) Песок 60 литров; 2) Цемент марки ЦЕМ I - 42,5 Д20 – 40 кг. или 34 литра; 3) вода 10 литров (при естественной влажности песка); 4) полипропиленовое фиброволокно 120 гр.; 5) песок 80 литров. 6) вода 8-12 литров. Объем резервуара позволяет готовить единовременно до 200 литров смеси.

Подача готовой смеси цементно-песчаного раствора осуществляется сжатым воздухом по гибким шлангам. Приготовленный раствор объемом 0,2 м³ автоматически делится на небольшие порции и под давлением по резиновому рукаву d=65 мм. подается непосредственно в место проведение работ до гасителя, в котором происходит разрядка рабочего давления, после чего раствор поступает на поверхность для укладки.

Поступивший из гасителя раствор вручную равномерным слоем распределяют по помещению. Затем смесь жесткого цементно-песчаного раствора укладывается, уплотняется и выравнивается ручным инструментом (правилом).

После укладки и выравнивания смеси жесткого цементно-песчаного раствора, поверхность стяжки шлифуется затирочной машиной.

По окончанию шлифовки (затирки) кельмой, либо шпателем прорезаются деформационные швы (также технические) глубиной 1,5-2 см (линейное расширение), шириной 1-2 мм. Швы прорезаются согласно техническому заданию, при его отсутствии согласно СНиП.

5. Перед сдачей производится уборка остатков собственного строительного мусора.

6. Подготовленное помещение передается представителю Заказчика по Акту, который подписывается уполномоченными представителями сторон на объекте.

При данной технологии не рекомендуется делать стяжку тоньше 40 мм. Над коммуникациями, проложенными по полу (водопроводные трубы, электрические кабели в гофротрубе) минимально допустимая толщина стяжки должна составлять 40 мм. В течение первых пяти дней после укладки стяжки не проветривать помещения. Не допускать сквозняков! Стяжке необходимо «высохнуть» естественным путем в течении максимально возможного времени (до 28 суток). Ни при каких обстоятельствах нельзя применять быструю искусственную сушку, поскольку сильно увеличивается риск растрескивания и кручения стяжки. В процессе твердения стяжки допускается появление отдельных усадочных трещин. Хождение по стяжке возможно через 12 часов, при температуре воздуха +20 о С

Рекомендуется через 12 часов после устройства стяжки укрыть поверхность стяжки пленкой на 5-7 суток. Если нет возможности укрыть стяжку пленкой, необходимо дважды (на второй и четвертый день после завершения работ) смочить поверхность стяжки водой (200-300 гр./1м2) с помощью садовой лейки.

Составил	Согласовано

__________________ Куканов. А. А.	___________________

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

к Договору № __________ от «_______» _______________2017г.

Мы, нижеподписавшиеся:

(Доверенное лицо со стороны Подрядчика)

и Заказчик

(ФИО Заказчика/доверенного лица)

Составили настоящий Акт в том, что на объекте Заказчика, находящегося по адресу:

(город, улица, дом, корпус, квартира)

Были произведены следующие работы:

| № | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Цена за ед. | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Всего работ выполнено на сумму:

Заказчик не имеет претензий по качеству, сроку и объему выполненных работ.

Комментарии:

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ________________ | _____________________ Куканов.А.А |
|  | _____________________ Уполномоченное |
|  | лицо от Подрядчика |